Приложение №1

к решению

государственной администрации

Каменского района и г.Каменка

от ____  _______ 2022г. №____

к решению главы    к Указанию начальника ГУпЧС МВД ПМР

№УК-3        от      13   февраля__2019 г.

государственной администрации

г.Каменка и Каменского района

№          от                      2019 г.

# П  Л  А  Н

организационно-технического обеспечения пропуска паводковых вод на реке Днестр в 2022 г.

| № п/п | Наименование организаций |  |  | Количество л/с |  | Мотопомпы |  |  |  |  | Бульдозеры | Тракторы / погрузчики | Экскаваторы |  | Самосвалы, бортовые*, бочки** тягачи*** |  | прицепы | Мешки |  | Лопаты |  |  |  | ГСМ (л) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | совковые |  | штыковые |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  | 3. |  | 4. |  |  |  |  | 5. | 6. | 7. |  | 8. |  | 9. | 10. |  | 11. |  | 12. |  | 13. |  |
| - Участок дамбы № 1 протяженность 1км 360 м, от РВК до ул.Калинина. Ответственный ОЭ: Каменский филиал ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский ф-л ГУП «Водоснабжение и водоотведение» |  |  | 72 |  | - |  |  |  |  | - | - | 1 |  | 0/2*/1**/0*** |  | - | - |  | 11 |  | 11 |  | 60 |  |
|  | МУП «Каменское ПУЖКХ» |  |  | 24 |  | - |  |  |  |  | 1 | 1/1 | 1 |  | 2/0*/2**/0*** |  | 3 | - |  | 10 |  | 10 |  | договор |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 96 |  | - |  |  |  |  | 1 | 1/1 | 2 |  | 2/2*/3**/0*** |  | 3 | - |  | 21 |  | 21 |  | 60 |  |
| - Участок дамбы № 2 протяженность 2км 840 м, от ул.Калинина до «Берёзок» район Антоновка Ответственный ОЭ ГУП «Каменское ДСЭУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУП «Каменское ДСЭУ» |  | 60 |  | - |  |  |  |  |  | 4 | 3/2 | 3 |  | 6/1*/1**/0*** |  | 1 | - |  | 18 |  | - |  | договор |  |
|  | ГУП «ЕРЭС» Каменские РЭС |  | 28 |  | - |  |  |  |  |  | - | 2/- | - |  | 0/0*/1**/0*** |  | 1 | 100 |  | 7 |  | 7 |  | 80 |  |
|  | ЗАО «Каменский консервный завод» |  | 40 |  | - |  |  |  |  |  | - | 1/0 | - |  | 5/0*/0**/0*** |  | 2 | 200 |  | 10 |  | 10 |  | 200 |  |
|  | СВПЧ-6 по охране г.Каменка |  | 51 |  | 1 |  |  |  |  |  | - | - | - |  | 0/1*/0**/0*** |  | - | - |  | 3 |  | 3 |  | 300 |  |
| ИТОГО: |  |  | 179 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 6/2 | 1 |  | 11/2*/2**/0*** |  | 4 | 300 |  | 38 |  | 20 |  | 580 |  |
| - Участок дамбы № 3 протяженность 850м, район новая Антоновка Ответственный ОЭ: Каменский участок Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Каменский участок Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» |  | 15 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | - | 1 |  | - |  | - |  | 100 |  | 2 |  | 2 |  | 20 |
|  | Ф-л ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г.Рыбница Каменский газовый участок |  | 55 |  |  |  | - | - |  |  |  | - | - |  | 1/0*/0**/0*** |  | - |  | 10 |  | 4 |  | 7 |  | - |
| 3. | АСП г.Каменка |  | 15 |  |  |  | 1 | - |  |  |  | - | - |  | 0/0*/0**/1*** |  | - |  | 300 |  | 15 |  | 12 |  | 150 |
| ИТОГО: |  |  | 85 |  |  |  | 2 |  | - |  |  | - | 1 |  | 1/0*/0**/1*** | - |  | 410 |  | 21 |  | 21 |  | 170 |  |
|  |  | Организационно - техническое обеспечение администраций сел района попавшие в зону подтопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с.Грушка (без дамб) | 40 |  | - |  |  |  |  | - |  | 12/0 |  | - | 3/0*/0**/0*** |  | 5 | 200 |  | 40 |  | 25 |  | - |  |
| 2. |  | с.Кузьмин (без дамб) | 45 |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - |  | 12 |  | 11 |  | - |  |
| 3. |  | с.Рашков (без дамб) | 150 |  | - |  |  |  |  | 2 |  | - |  | 1 | 2/0*/1**//0*** |  | 2 | 500 |  | 75 |  | 75 |  | - |  |
| ИТОГО |  |  | 235 |  | - |  |  |  |  | 2 |  | 12/0 |  | 1 | 5/0*/1**/0*** |  | 7 | 700 |  | 127 |  | 111 |  | - |  |
| ИТОГО: |  |  | 655 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 | 19/4 | 5 |  | 19/4*/6**/1*** |  | 14 | 1410 |  | 207 |  | 173 |  | 810 |  |

)Закрепление материально-технических средств и формирований объектов не является окончательным, так как возможна переброска сил и средств на наиболее опасные участки.

2)При наступлении исполнительного периода задействуются материальные ресурсы всех ОЭ с которыми заключены Договора «О правах и обязанностях в отношении объектов и имущества Гражданской защиты, а также на выполнение мероприятий Гражданской обороны».

3) *-бортовые автомобили

4) ** -бочка для доставки питьевой воды.

5)***-тягач

6) ^- полуприцеп-трал